# 第4周进度报告 - 基于人工智能的电影推荐对话系统

报告周期：第 4 周（9月23日-9月29日）
姓名：石政飏
专业：济南大学 人工智能

## 本周工作

### ✅ 主要任务

- 设计数据库模型

- 搭建后端NestJS框架

- 实现用户注册/登录接口

- 集成JWT身份认证

## 数据库设计

### 核心数据表

User          - 用户信息（用户名、密码、头像）
Chat          - 聊天会话（私聊/群聊）
Message       - 消息记录
Friendship    - 好友关系（双向）
FriendRequest - 好友申请

### Prisma Schema

model User {
  id         String    @id @default(cuid())
  username   String    @unique
  password   String    // bcrypt 哈希
  avatar     String?
  isActive   Boolean   @default(true)
  createdAt  DateTime  @default(now())
}

## 用户认证实现

### 注册接口

POST /api/auth/register
请求：{ "username": "testuser", "password": "test123" }
响应：{ "id": "...", "username": "testuser", "token": "..." }

### 登录接口

POST /api/auth/login
请求：{ "username": "testuser", "password": "test123" }
响应：{ "access_token": "...", "user": {...} }

安全机制：

- ✅ 密码bcrypt加密（10轮哈希）

- ✅ JWT令牌认证（7天有效期）

- ✅ 用户名唯一性校验

## 后端框架

### NestJS模块结构

api/src/
├── auth/           # 认证模块
├── users/          # 用户模块
├── database/       # 数据库模块
└── main.ts         # 应用入口

配置完成：

- ✅ 依赖注入容器

- ✅ 全局异常过滤器

- ✅ CORS跨域配置

- ✅ Swagger API文档

## API测试

| 接口 | 测试项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/register | 正常注册 | ✅ 通过 |
| POST /auth/register | 重复用户名 | ✅ 返回错误 |
| POST /auth/login | 正确密码 | ✅ 通过 |
| POST /auth/login | 错误密码 | ✅ 返回401 |
| GET /auth/me | 有效token | ✅ 通过 |

## 技术难点

问题1：Prisma数据库迁移报错
解决：修正数据库连接字符串格式

问题2：所有接口都需要认证
解决：创建 @Public() 装饰器标记公开接口

## 学习收获

- 掌握了Prisma ORM的使用

- 理解了JWT认证工作原理

- 学会了NestJS依赖注入

- 了解了密码加密最佳实践

下周计划：集成智谱AI，开发对话接口